重庆化工职业学院文件

渝化职院〔2025〕87号

重庆化工职业学院

关于印发绿化养护考核管理办法的通知

各服务企业：

现将《重庆化工职业学院绿化养护考核管理办法》印发给你们，请认真组织学习并贯彻执行。

重庆化工职业学院

2025年6月19日

重庆化工职业学院绿化养护考核管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为规范校园绿化养护服务管理，提升校园环境品质，依据《中华人民共和国民法典》《重庆市城市园林绿化条例》等法律法规，结合《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）《重庆高校校园绿化精细化养护管理标准（试行）》及及学校实际，制定本办法。

第二条  坚持"质量优先、奖惩结合、公开透明、持续改进"原则，建立科学规范的绿化养护服务监管体系，保障校园绿化景观效果。

第三条  学校基建后勤处作为绿化服务监管单位，代表学校履行以下职责：

（一）审定养护计划并监督实施；

（二）组织考核评价工作；

（三）协调处理服务纠纷；

（四）审核养护费用支付；

（五）行使合同约定管理权限。

第二章  考核体系

第四条  实行“月度过程考核（80%）+年度综合考评（20%）”双轨制考核，考核结果作为服务费支付及责任追究的重要依据。

第五条  月度考核

（一）考核内容：

1.绿化养护质量（40分）：包括生长势、修剪整形、病虫害防治等；

2.设施设备维护管理（20分）：包括灌溉系统、景观小品、园路维护等；

3. 服务响应效率（15分）：包括投诉处理、临时任务响应等；

4.安全管理规范（15分）：包括作业安全、消防安全、药品管理等；

5.应急处置能力（10分）：包括极端天气应对、突发事件处理等。

（二）考核程序：

1.每月25日前完成现场检查；

2.形成《月度考核评分表》；

3.三个工作日内反馈整改意见；

4.次月5日前完成上月考核确认。

第六条  年度考评

- 考评内容：

1.年度目标完成情况（50%）；

2.师生满意度调查（30%）；

3.后勤联席会议评价（20%）。

- 考评程序：

1.年度服务期满前15日启动；

2.组建专项考评小组；

3.综合评定服务等级。

第三章 考核机制

第七条  服务费扣减

（一）扣款基数：每月养护费的10%（以万为单位向下取整）

（二）扣款标准：

| 考核得分 | 扣款比例 | 附加措施 |
| --- | --- | --- |
| 60-65分 | 100% | 书面警告 |
| 65-70分 | 30-50% | 限期整改 |
| 75-80分 | 10-30% | 重点关注 |
| 80-85分 | 5-10% | 保持监测 |
| ≥85分 | 0% | 通报表扬 |

（三）当月考核得分低于60分（不含），扣除当月绿化养护费的30%，对企业负责人进行约谈，并限期整改。

第八条  专项处罚

（一）投诉处理：经学院查实的有效投诉，每起扣500-2000元，月度累计三次启动合同解除程序。

（二）垃圾清运：未按要求日产日清的，每起扣2000-5000元。

（三）人员管理：

1.养护人员缺勤：500元/人次；

2.关键岗位缺勤：2000元/次；

3.月度累计缺勤3次，学院可单方解除合同。

本条中所有扣款皆从当月养护费中另行扣除，与第七条（二）项服务费扣减无关。

第九条  出现下列情形之一，学院有权：

（一）扣除全部履约保证金；

（二）立即解除服务合同、终止履行；

- 追偿因此造成的损失。

1.发生重大安全责任事故；

2.擅自转包分包业务；

3.连续两月考核不合格；

4.拒不整改重大隐患；

5.发生群体性投诉事件。

第四章  权益保障

第十条  养护单位对考核结果有异议的，可在收到通知后3个工作日内：

（一）提交书面申诉材料；

（二）申请现场复核；

（三）要求召开协调会。
    基建后勤处应在5个工作日内作出书面答复。

第十一条  对下列情形可给予加分奖励：

（一）创新养护技术获市级以上推广；

（二）养护成果获市级以上表彰；

（三）主动承担应急抢险任务；

（四）提出合理化建议被采纳。

第五章  附则

第十二条  本办法由基建后勤处负责解释。

第十三条  本办法自发布之日起施行。

附件：1.绿化养护服务投诉处理流程

2.重庆化工职业学院绿化养护整改通知书

附件1

绿化养护服务投诉处理流程

- 投诉受理

1.渠道

（1）线上：学校官网“服务投诉”专栏、后勤服务微信公众号。

（2）线下：基建后勤处服务窗口、24小时投诉电：15213667770。

2.受理条件

（1）投诉内容具体（如“图书馆东侧草坪枯死”）。

（2）提供联系方式及现场照片（如有）。

- 投诉处理

1.分级处理

（1）紧急投诉（如树木倒伏阻断交通）：2小时内到场，24小时内反馈结果。

（2）一般投诉（如草坪斑秃）：3日内完成核查，7日内整改完毕。

2.处理流程

记录投诉内容 → 现场核查 → 确定责任部门 → 制定整改方案 → 实施整改 → 反馈投诉人。

- 跟踪与反馈

1.整改验收：由基建后勤处组织复查，不合格项返工直至达标。

2.满意度回访：处理完成后3日内回访投诉人，满意度＜60%的重新处理。

3.数据公示：每月5日前公示上月投诉处理情况，接受师生监督。

附件2

重庆化工职业学院绿化养护整改通知书

编号：__________

致：__________（养护单位名称）

根据《重庆化工职业学院绿化养护服务考核管理办法》（试行）及__________年__________月日常检查/考核/投诉，你单位在__________区域存在以下问题：

1.__________（具体问题描述，如“乔木修剪不规范，内堂阴生枝未清理”）；

2.__________（如“草坪杂草率＞10%，未及时拔除”）；

3.__________（如“农药使用记录缺失”）。

整改要求：

1.于__________年__________月__________日前完成整改，并提交整改报告（含前后对比照片）；

2.整改期间加强__________（如“乔木支撑加固”/“病虫害巡查”）；

3.逾期未整改或整改不达标，将按合同约定扣除_______元履约保证金，以及按规定扣减服务费。

监管部门：重庆化工职业学院基建后勤处

联系人：__________

电话：__________

日期：__________

养护单位签收：

负责人：__________

日期：_________

备注：本通知书一式两份，监管部门与养护单位各执一份。

| 重庆化工职业学院党政办公室 | 2025年6月19日印发 |
| --- | --- |